**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022/6/26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 11 | 项目名称 | Vmeet虚拟形象聊天室 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2022/6/20~2022/6/26 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | |  | 明确需求，解决需求风险 | 2022/6/20~2022/6/22 | 宋峻青、王劭、王奕文、魏靖霖 | |  | 利用摹刻app构建ui页面 | 2022/6/23~2022/6/24 | 宋峻青、王劭、王奕文、魏靖霖 | |  | 利用React构建登录页面和好友页面 | 2022/6/24~2022/6/26 | 魏靖霖 | |  | 利用React构建个人信息页面 | 2022/6/24~2022/6/26 | 王奕文 | |  | 利用React构建群组页面 | 2022/6/24~2022/6/26 | 王劭 | |  | 利用React构建添加好友的页面 | 2022/6/24~2022/6/26 | 宋峻青 | | | | |
| 预期成果：  1.《软件需求规约》  2.前端页面的框架及代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 需求风险。   措施：通过调研以及对比同类的网站及app，明确软件的需求及功能。   1. 技术风险。   尚未缓解（迭代二将着重解决该风险）   1. 进度风险   尚未缓解 | | | |