**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：20226/26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 11 | 项目名称 | Vmeet虚拟形象聊天室 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2022/6/20-2022/6/26 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 在本次迭代评估周期初始，确定了人员的分组与分工，并决定了本次的迭代的采用横向分工的方式进行协作，即每人负责1或多个页面 2. 实现的任务及采用的方式：先使用摹客画出界面原型，再根据界面原型使用react框架写前端代码，实现软件界面。 3. 质量完成评估：本次迭代任务的完成基本符合初始的目标。基本实现了线上聊天的界面及界面间的跳转。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 部分组员使用华为云未能正确pull，导致merge时花费大量时间 | | | |
| 经验和教训：   1. 对于git和华为云的使用需要更加熟练 2. 开发前的讨论十分重要，需要组员达成共识才能有效地协同工作 | | | |