**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022/8/16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 11 | 项目名称 | Vmeet |
| 迭代名称 | 第四次迭代 | 计划起止日期 | 2022/8/16-2022/9/8 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | |  | 实现文件传输的Demo，使用JMeter进行压力测试，为虚拟形象聊天功能添加音轨，进行e2eTest的自动化测试。 | 8/16-9/3 | 魏靖霖 | |  | 进行单元测试，完成文字聊天功能，对于数据库中的数据进行加密以及前后端通讯加密。 | 8/16-9/3- | 王劭 | |  | 实现响应式的布局以及前端动画的添加，完成虚拟页面与群聊页面的整合，修改与简化前端界面。 | 8/16-9/3- | 王奕文 | |  | 进行服务器的部署，实现了从HTTP到HTTPS协议的升级，修改了文件传输的Demo，实现部分Group的前端。 | 8/16-9/3- | 宋峻青 | |  | 进行代码的整合 | 9/3-9/8 | 所有人 | |  |  |  |  | | | | |
| 预期成果：  1，各种测试的报告  2，各种测试脚本 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  仅剩进度风险：只剩下两天左右，还有较多的模块要整合。  措施：合理分工。不做重复的工作。 | | | |